TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠILUMOS TINKLŲ IŠVYSTYMO TELŠIŲ MIESTE IR PRIEMIESTINĖSE GYVENVIETĖSE SPECIALAUS PLANO KEITIMO (ATNAUJINIMO) DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2022 m. gruodžio 14 d. Nr. A1-1915

Telšiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 4 dalimi, Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 ir 21 punktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-195 „Dėl šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialaus plano keitimo (atnaujinimo) pradžios ir planavimo tikslų“,

t v i r t i n u   Šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialaus plano keitimo (atnaujinimo) darbų programą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                          Rimantas Adomaitis

pavaduojantis administracijos direktorių

Parengė

Indrė Žutautienė 2022-12-14

Administracijos direktoriaus

2022-12-15    įsakymu Nr. A1-1915

ŠILUMOS TINKLŲ IŠVYSTYMO TELŠIŲ MIESTE IR PRIEMIESTINĖSE GYVENVIETĖSE SPECIALAUS PLANO KEITIMO (ATNAUJINIMO) DARBŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialaus plano keitimas (atnaujinimas).

2. Teritorijų planavimo rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

3. Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės.

4. Planuojama teritorija – Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse, plotas apie 8373 ha.

5. Planavimo organizavimo pagrindas – Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T1-195 „Dėl šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialaus plano keitimo (atnaujinimo) pradžios ir planavimo tikslų“.

6. Planavimo organizatorius – Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žemaitės g. 14, Telšių m., Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai, tel.(8 444)54761,(8 444)22366,el.p.info@telsiai.lt, puslapis internete www.telsiai.lt.

7. Plano rengėjas parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

PLANAVIMO TIKSLAI

8. Planavimo tikslai:

8.1 įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant  leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

8.2 suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;

8.3 reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;

8.4 numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

II SKYRIUS

PLANAVIMO UŽDAVINIAI

9. Planavimo uždaviniai:

9.1. plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;

9.2. numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

9.3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti;

9.4. numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

9.5. numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;

9.6. numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.

III SKYRIUS

RENGIMO ETAPAI IR EIGA

10. Teritorijų planavimo proceso procedūros atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-78-22-497.

11. Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Kiekvienas

Specialiojo plano rengimo etapas pradedamas tik užbaigus ankstesnįjį, planavimo organizatoriui

pritarus kiekvieno etapo sprendiniams.

12. Parengiamasis etapas: Planavimo tikslų ir uždavinių nustatymas, planavimo programos

parengimas, paskelbimas, planavimo sąlygų gavimas, viešojo pirkimo vykdymas.

13. Rengimo etapas:

13.1. Esamos būklės įvertinimas: atliekama planuojamoje teritorijoje šilumos ūkio būklės analizė, šios infrastruktūros objektų išdėstymo ir jų plėtros galimybių vertinimas, prognozės ir problemos; atliekama esamo šilumos poreikio pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti analizė ir vertinimas; atliekama šilumos ūkio (generavimo šaltinių, vietinio šildymo ir centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, atsižvelgiant į esamą apkrovą, šilumos nuostolius trasose ir kitus rodiklius) gamtinių dujų ūkio ir elektros ūkio, susijusių su šilumos gamyba, vertinimas; atliekama aplinkosaugos būklės analizė (foninio oro užterštumo analizė, savivaldybės teritorijoje esančių taršos šaltinių apibūdinimas ir jų specifika) ir vertinimas. Atsižvelgiant į Telšių rajono ir Telšių miesto bendrųjų planų sprendinius planuojamoje teritorijoje, parengiamas brėžinys, kuriame pažymima esama šilumos ūkio inžinerinė infrastruktūra, jos apsaugos zonos, esama susisiekimo komunikacijų inžinerinė infrastruktūra ir jos apsaugos zonos, saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonos, nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos ir jų apsaugos zonos, privatūs ir valstybiniai miškai, gamtinės kliūtys;

13.2. Bendrųjų sprendinių formavimas: nustatomi šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai ir galimybių vertinimas – perspektyvinis šilumos vartojimo poreikio įvertinimas; šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo galimybių prognozė; išnagrinėjamos į planuojamą teritoriją patenkančios žemės nuosavybės formos; aplinkos oro teršalų koncentracijos kitimo prognozė ir nurodytose teritorijose atliktų tyrimų (hidrogeologiniai vandens ir grunto, kiti tyrimai) vertinimas; naudotino kuro balanso prognozė. Parengiama koncepcija (dvi alternatyvos), kuriai turi pritarti planavimo organizatorius. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranką ir vertinimą (jei toks bus reikalingas) atlieka plano rengėjas, vadovaudamasis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

14. Sprendinių konkretizavimas: parengiami konkretūs sprendiniai šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros plėtrai, parengiamas aiškinamasis raštas ir brėžiniai, kuriuose apibrėžiama Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse suskirstymas šilumos vartotojų teritorijomis, kurias nustato plano rengėjas, įvertindamas techninę galimybę keisti aprūpinimo šiluma būdą šilumos vartotojų teritorijos vartotojams ir alternatyvių energijos ir kuro rūšių naudojimą, šilumos poreikio parametrus ir kitus požymius; nustatomi sprendiniai, pažymintys esamus ir (ar) galimus šilumos generavimo šaltinius, kuro bei energijos rūšis, centrinio šildymo tinklus, dujų ir elektros tinklus, kitus energijos išteklius vartojančius įrenginius, skirtus šilumos ir karšto vandens gamybai.

15. Baigiamasis etapas: Parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

16. Planuojamoje teritorijoje atliekami tyrimai ir (ar) galimybių studijos: atliekami, jei numatyta institucijų išduotose planavimo sąlygose ir jose nurodytuose reikalavimuose.

17. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu.

18. Šilumos ūkio vystymo koncepcija: rengiama, parengti ne mažiau kaip dvi alternatyvas.

19. Specialiojo plano keitimo rengėjas pateikia organizatoriui tvirtinti Specialiojo plano keitimo koncepciją (tekstinė ir grafinė dalis) – 1 egzempliorių byloje ir 1 egzempliorių skaitmeniniu formatu. 20. Specialiojo plano keitimo rengėjas pateikia organizatoriui visos apimties Specialiojo plano keitimo dokumentaciją (tekstinę ir grafinę dalis) – 3 egzemplioriai bylose ir 3 egzemplioriai skaitmeniniu formatu. Specialusis planas rengiamas skaitmenine ir analogine formomis (tekstinė dalis pateikiama .doc ir .pdf formatu, grafinė dalis – vektoriniu GIS dwg ir shp formatais ir rastriniu pdf formatu).

Grafinė dalis: planai rengiami masteliu M 1:2000–M 1:10 000 naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir informaciją. Planai M 1:500–M 1:2 000 rengiami naudojant Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenis arba, jeigu reikiamų duomenų nėra, brėžiniai rengiami ant atitinkamo mastelio naujo topografinio plano. Topografinis planas gali būti tikslinamas (jei reikia) plano rengimo metu. Išlaidas, susijusias su grafinių dalių reikalingų planų rengimu, minimų šiame punkte, plano rengėjas turi numatyti pasiūlymo kainoje.

21. Planavimo organizatorius įgalioja Telšių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengėją atlikti visas viešinimą užtikrinančias procedūras, nustatytas Teritorijų planavimo įstatyme ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

22. Parengia visuomenės dalyvavimo ataskaitą.

23. Rengiant Specialiojo plano keitimą privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir taisyklėmis, galiojančiais normatyvais, atsižvelgti į parengtus ir rengiamus tyrimus, galimybių studijas, patvirtintus

ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir kitą medžiagą, kurioje pateikiama aktuali informacija dėl savivaldybės plėtros.

24. Išlaidas, susijusias su reikalingų duomenų gavimu iš šių duomenų oficialių teikėjų ar platintojų, plano rengėjas turi numatyti pasiūlymo kainoje.

25. Specialiojo plano keitimo rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi naudoti ne senesnius nei

3 paskutiniųjų metų statistinius ir kitus duomenis.

26. Rengdamas Telšių rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimą, rengėjas privalo konsultuotis su UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktoriumi, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi bei administracijos specialistais.

27. Rengėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis, apskaičiuoja specialiuoju planu planuojamos savivaldybės prioritetinei infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingų preliminarų lėšų poreikį, atsižvelgdamas į numatomas gauti lėšas už naudojimąsi savivaldybės infrastruktūra.

28. Gavęs neigimą teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios ar registruojančios institucijos išvadą, Plano rengėjas be papildomo apmokėjimo taiso, esant reikalui be papildomo atlygio organizuoja reikalingas papildomas viešinimo ar derinimo procedūras.